## melhorias possíveis antes de organizar tarefas

- evitar duplicação de chamadas para a openai: no fluxo “linearizar”, você faz duas leituras da mesma página (organização e contexto). dá para pedir no mesmo prompt que o modelo retorne dois blocos no json, um com a estrutura da página e outro com o mapeamento de imagens e contexto. se isso reduzir qualidade, mantenha separado, mas já vale prever um modo “combined” no backend

- reforçar idempotência e reprocessamento: para cada isbn, página e versão de prompt, salvar estado e permitir retomar sem reprocessar tudo. isso é muito importante quando houver falha no meio da fila

- separar “pipeline” em etapas e artefatos: cada etapa gera um artefato persistido (ex: pages_png, figures_png, linear_json, contexts_json, descriptions_json). isso permite que pb e avalia consumam qualquer etapa e facilita auditoria

- definir filtros mínimos de figuras antes de enviar para a dorina ia: heurística de tamanho e quantidade por página, para não mandar ícones e ruído

- padronizar versão de prompt e de modelo em tudo que for salvo: linear_prompt_version, context_prompt_version, dorina_prompt_version, openai_model, dorina_model. isso vira requisito do mvp, não “nice to have”

- prever modo “multi-livros” com validações claras: se múltiplos livros, título obrigatório igual isbn, e a interface já deve acusar o erro antes do upload iniciar

## o que precisa ser feito, organizado em blocos

### bloco 1: fundação no supabase

- criar tabelas no supabase para suportar:

- livros (isbn e metadados)

- jobs e fila

- páginas

- figuras

- artefatos de saída (json linearizado, contexto, descrições)

- logs e status por etapa

- criar buckets no supabase storage e política de acesso

- bucket para pdf

- bucket para páginas (grayscale)

- bucket para figuras (coloridas)

- bucket para jsons finais e intermediários

- definir convenção de caminhos no storage

- por isbn e versão de processamento

- exemplo mental: pdf/{isbn}/original.pdf, pages/{isbn}/p0001.png, figures/{isbn}/p0001/fig0001.png, outputs/{isbn}/final.json

- criar funções utilitárias no backend para:

- verificar se isbn já existe

- gravar e ler status do job

- salvar e versionar artefatos

### bloco 2: backend do linear para orquestração do pipeline

- endpoint de ingestão

- receber 1 ou vários pdfs

- receber isbn manual e/ou extrair do título do arquivo

- validar regra de múltiplos livros: título deve ser isbn

- criar livro se não existir

- criar jobs e enfileirar

- sistema de fila e worker

- fila para múltiplos livros

- fila interna por livro, com etapas (pré-processamento, linearização, contexto, dorina, export)

- controle de concorrência (quantos livros ao mesmo tempo, quantas páginas em paralelo)

- retentativas por etapa com backoff

- retomada de job interrompido

- módulo de pré-processamento (sempre igual para todo livro)

- consultar se isbn já existe no supa

- consultar isbn na api externa e persistir metadados

- converter páginas em png 300 dpi grayscale e salvar

- extrair figuras por heurística (coloridas) e salvar

- registrar páginas e figuras no banco

observação: você escreveu “rasterizar página e extrair figuras por heurística” como parte do pré. isso é coerente com o seu objetivo de ter imagens unitárias. o linear de “página inteira” você já tem, então o pré precisa só garantir os artefatos.

### bloco 3: pipelines de execução (dois modos)

#### modo A: linearizar

processo 1: organização de conteúdo

- entrada: imagens das páginas (grayscale)

- saída: json de conteúdo por página

- requisito: inserir no json as referências às figuras daquela página (pelo caminho ou id no supa), para depois unir com descrição

processo 2: gerar contexto para as figuras

- entrada: leitura da página (do processo 1 ou do seu output atual) + lista de figuras da página

- saída: contexto por figura (texto curto + trechos de menção)

- salvar no supabase

processo 3: dorina ia

- entrada: figura colorida + contexto + infos isbn

- saída: descrição

- salvar no supabase

processo 4: montar json final

- metadados do isbn

- páginas organizadas

- descrições associadas às figuras

- caminhos das imagens no supabase

- salvar no supabase e disponibilizar para download

processo 5: export automático

- chamada de api para pb (json + referências + descrições)

- registrar no banco o status do envio e resposta

#### modo B: contextualizar

processo 1: gerar contexto para as figuras (mesma lógica do modo A)

- entrada: leitura da página inteira (seu linear atual) + lista de figuras

- saída: contexto por figura

- salvar

processo 2: dorina ia

- entrada: figura + contexto + infos isbn

- saída: descrição

- salvar

processo 3: export automático

- chamada de api para avalia (ou pb, conforme seleção)

- disponibilizar json para download (mesmo que mais simples)

melhoria: manter um formato de “json final” também no modo contextualizar, mesmo que não tenha a organização completa, porque isso dá estabilidade de integração.

### bloco 4: front do linear (mvp)

- tela de upload

- drag and drop de pdf

- upload múltiplo

- validação imediata:

  - se múltiplos: nome do arquivo precisa ser isbn

  - se único: permitir isbn manual ou extrair do título se título = isbn

- campo isbn com auto-preenchimento quando detectar

- indicador claro de erros por arquivo

- seleção do modo

- opção “linearizar” e “contextualizar”

- botão muda de texto conforme seleção, como você descreveu

- tela de fila e acompanhamento

- lista de jobs com status por etapa

- progresso por livro (pré, linear, contexto, dorina, export)

- logs básicos de erro

- botão de reprocessar etapa ou reprocessar tudo (se você quiser manter simples, apenas “reprocessar job”)

- tela de resultado

- link para download do json

- status do envio para pb/avalia e retorno

- links para artefatos principais (pdf, páginas, figuras) se fizer sentido para debug

### bloco 5: integrações externas

- integração isbn api

- definir normalização de isbn (remover hífen, validar dígito)

- cache no supabase para não consultar repetido

- integração openai

- padronizar prompt e versões

- limites de taxa e paralelismo

- tratamento de falhas por página

- integração dorina ia

- contrato de payload imagem + contexto + isbn

- tratamento de erro e retentativa

- integração pb e avalia

- endpoint de envio

- formato do payload

- registro de resposta e falhas

## checklist de requisitos, reescrito de forma implementável

- upload múltiplo de pdfs

- campo isbn

- extração de isbn do título quando título = isbn

- regra: múltiplos livros exigem título = isbn

- fila de jobs por livro e por etapa

- pré-processamento único para todos

- dois modos de processamento (linearizar e contextualizar)

- botão de ação muda conforme modo

- no final: envio automático pb/avalia e json disponível para download

- persistência completa no supabase: isbn, pdf, páginas grayscale, figuras coloridas, json linearizado (quando houver), contexto, descrições

## ordem sugerida de implementação (para chegar em valor rápido)

- supabase: tabelas + buckets + convenção de paths

- backend: ingestão + criação de job + fila + worker “pré-processamento” completo

- modo contextualizar completo (contexto + dorina + export)

- modo linearizar completo (organização + contexto + dorina + json final + export)

- front: upload + fila + resultados (pode começar simples e evoluir)

- refinamentos: combined prompt, reprocessamento por etapa, filtros de figuras, otimização de paralelismo